АДМИНИСТРАЦИЯ

БРЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.10.2019 года № 36

с.Брыковка

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области до 2037 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района, руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района от 21.05.2019 г. № 18, администрация Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области  до 2037 года (Приложение).

2.Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Брыковского муниципального образования в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава                                                                                  Л.В. Мальцева

Приложение

к постановлению администрации

Брыковского муниципального образования

Духовницкого муниципального района

от 01.10.2019 года № 36

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БРЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДО 2037 ГОДА

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

2019 год

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	5

Паспорт Программы	7

Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной 
инфраструктуры	11

Глава 1. Описание социально-экономического состояния муниципального образования, сведения о градостроительной деятельности на территории сельского 
поселения	11

Глава 2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, сложившийся уровень обеспеченности населения муниципального образования услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры	13

2.1. Характеристика существующего состояния в области образования	13

2.2. Характеристика существующего состояния в области физической культуры и массового спорта	17

2.3. Характеристика существующего состояния в области здравоохранения	18

2.4. Характеристика существующего состояния в области культуры	22

2.5. Характеристика существующего состояния в сфере социального обслуживание населения	26

Глава 3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, социальной защиты, физической культуры, массового спорта и культуры	27

3.1. Прогноз изменения численности населения	27

3.2. Объемы планируемого жилищного строительства	27

3.3. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры	28

3.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры исходя из прогноза численности населения, объемов планируемого жилищного фонда и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной 
инфраструктуры	28

Глава 4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования	28

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	30

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	30

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	34

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	37

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ	40

ВВЕДЕНИЕ

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан, соответствующих установленным показателям качества жизни. Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культуру и искусство, физкультуру и спорт, торговлю и общественное питание, бытовые услуги.

Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих и социальную инфраструктуру, их доступность – важное условие повышения уровня и качества жизни населения страны.

На муниципальном уровне услуги социальной сферы доводятся непосредственно до потребителя.

Функции социальной инфраструктуры определяются и подчинены целям социального и экономического развития общества - достижению социальной однородности общества и всестороннему гармоничному развитию личности. К наиболее значимым целевым функциям социальной инфраструктуры можно отнести:

- создание условий для формирования прогрессивных тенденций в демографических процессах;

- эффективное использование трудовых ресурсов;

- обеспечение оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых условий жизни населения;

- улучшение и сохранение физического здоровья населения;

- рациональное использование свободного времени гражданами.

Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является полноценное и всестороннее развитие личности человека путем удовлетворения его бытовых, духовных и культурных потребностей. Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные задачи социальной политики, направленной на улучшение качества жизни населения, повышение уровня его благосостоянии и долголетия, формирование и воспроизводство здорового, творчески активного поколения.

К ним относится прежде всего решение жилищной проблемы, ликвидация коммунального заселения, удовлетворение растущих потребностей населения в качественном жилье; повышение уровня и качества развития социальной инфраструктуры, создание культурной сферы жизнедеятельности человека; улучшение экологических условий жизни и труда; повышение профессионального уровня работников, как базы увеличения производительности труда и роста объема товаров и услуг; создание гарантий социальной защищенности всех групп населения, в том числе молодежи и пенсионеров; удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах при повышении уровня платежеспособности населения.

Основные функции инфраструктуры Брыковского муниципального образования (далее – муниципальное образование) заключаются в:

– обеспечении и удовлетворении инфраструктурных потребностей населения муниципального образования;

– обеспечении инфраструктурной целостности муниципального образования.

Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Брыковского муниципального образования на период до 2037 года (далее – Программа) установлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального образования.

Программа разработана в соответствии со следующей нормативно-правовой базой:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;

– Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– Постановление Правительства РФ от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Брыковского муниципального образования Саратовской области до 2037 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральные нормативно-правовые акты: – Градостроительный кодекс Российской Федерации; – Земельный кодекс Российской Федерации; – Федеральный закон от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; – Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». Нормативно-правовая база Саратовской области: – Постановление Правительства Саратовской области от 21 мая 2019года №345-П «Об утверждении схемы территориального планирования Саратовской области»; – Постановление Правительства Саратовской области от 25 декабря 2017года №679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области». Нормативно-правовая база Духовницкого района: – Муниципальная программа Духовницкого района Саратовской области «Развитие культуры Духовницкого муниципального района» на 2017-2020 годы», утвержденная постановлением главы Духовницкого района от 16 апреля 2019года №147; – Муниципальная программа Духовницкого района Саратовской области «Развитие образования в Духовницком районе до 2020 года», утвержденная постановлением главы Духовницкого района от 06 августа 2019года №340; – Муниципальная программа Духовницкого района Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Духовницком муниципальном районе на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением главы Духовницкого района от 29 декабря 2018года №689; – Решение районного Собрания №7/47 от 22 декабря 2016года «Об утверждении «Стратегии социально–экономического развития Духовницкого муниципального района до 2030 года». Нормативно-правовая база Брыковского муниципального образования: – Правила землепользования и застройки, утвержденные решением районного Собрания от 26 января 2017года № 10/68; – Решение районного Собрания от 27 декабря 2017года № 37/178 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области»; – Решение сельского Совета Брыковского муниципального образования от 26 марта 2013года № 4/11 «Об утверждении Генерального плана Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района». |
| Заказчик Программы, его местонахождение | Администрация Брыковского муниципального образования 413905, Саратовская область, Духовницкий район, село Брыковка, улица Грибанова, 16А |
| Разработчик Программы, его местонахождение | ИП Рыжков Д.В. Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Ольховская, 23-175 |
| Цель Программы | Сбалансированное, комплексное развитие социальной инфраструктуры Брыковского муниципального образования в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры |
| Задачи Программы | 1. Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока в муниципальном образовании. 2. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и модернизации спортивных сооружений. 3. Создание условий для получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, предоставление дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции и модернизации муниципальных образовательных учреждений, организация системной работы по созданию новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения. 4. Обеспечение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры. 5. Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для всех категорий населения |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | - В области образования: 1.1 Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях 1.2. Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах, 1.3. Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования 1.4. Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию 1.5. Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных 1.6. Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции 1.7. Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период 1.8. Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию 1.9. Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции - В области здравоохранения: 2.1. Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями 2.2. Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию 2.3. Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию 2.4. Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции - В области культуры: 3.1. Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями 3.2. Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию 3.3. Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию 3.4. Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции - В области физической культуры и спорта: 4.1. Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования 4.2. Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями 4.3. Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию 4.4. Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию 4.5. Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере образования - Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере здравоохранения - Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере физической культуры и массового спорта - Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации 2020-2037 годы: – 1 этап – 2020–2024 годы; – 2 этап – 2025–2037 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Прогнозный общий объем финансирования Программы на 2020–2037 годы составляет 179,1 миллиона рублей с ПСД Источниками финансирования являются областной и местный бюджеты, а также внебюджетные источники финансирования |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры Брыковского муниципального образования Саратовской области в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Глава 1. Описание социально-экономического состояния муниципального образования, сведения о градостроительной деятельности на территории муниципального образования

Официальное наименование муниципального образования: Брыковское муниципальное образование Саратовской области.

В настоящее время село Брыковка – административный центр муниципального образования.

Общая площадь МО составляет 47262 га. На территории Брыковского муниципального образования находятся четыре населенных пункта (с. Богородское, с. Никольское, с. Брыковка и с. Григорьевка). По состоянию на 1 января 2019 года численность населения муниципального образования составила 1248 человек.

Производство сельскохозяйственное, основным направлением развития является – растениеводство. Животноводство представлено как мелкотоварное, основное поголовье скота находится в личных подсобных хозяйствах.

На территории муниципального образования ведет добычу нефти ООО«ЮКОЛА-нефть».

Демография

Основные демографические показатели Брыковского муниципального образования представлены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1.

Демографические показатели

| № | Наименование показателя | Годы |  |  | Изменение показателя 01.01.2019 к 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 01.01.2019 |  |
| 1 | Общая численность населения, чел. | 1361 | 1311 | 1248 | 91,70 |
| 2 | Количество родившихся, чел. | 6 | 7 | 7 | 116,67 |
| 3 | Количество умерших, чел. | 29 | 25 | 25 | 86,21 |
| 4 | Численность населения в возрасте от 0 до 15 лет, чел. | 134 | 119 | 118 | 88,06 |
| 5 | Численность населения в трудоспособном возрасте ( от 16 до 54 лет - женщины; от 16 до 59 лет- мужчины), чел. | 824 | 804 | 706 | 85,68 |
| 6 | Численность населения в нетрудоспособном возрасте (от 55 лет - женщины; от 60 лет- мужчины), чел. | 396 | 368 | 349 | 88,13 |

Численность населения относится к числу наиболее общих количественных характеристик населения и определяется на основе переписи населения, а в промежутках между ними путем расчетов численности и состава населения по данным переписи и регистрации рождений, смертей, прибытий, выбытий.

Средняя численность населения за год (среднегодовая численность населения) определяется на середину года как средняя арифметическая из данных численности населения на начало и конец года или путем прибавления к начальной численности населения, половина ее годового прироста.

Показатель средней численности населения важен при оценке и анализе демографических процессов: исчисления общих коэффициентов рождаемости, смертности, естественного прироста и др. Для характеристики воспроизводства населения применяются показатели рождаемости, смертности, естественного прироста.

Наряду с абсолютными величинами определяются относительные показатели рождаемости, смертности, естественного прироста, называемые коэффициентами естественного движения населения. Они рассчитываются как для всего населения (общие), так и для отдельных возрастных групп, половых, социальных и др.

В целом численность населения за период 2016-2018гг. незначительно уменьшилась и составила 91,7 % от уровня 2016 г, что может быть связано в том числе с выездом граждан в соседние районы и регионы по причине дефицита рабочих мест в муниципальном образовании. Таким образом, причиной снижения численности населения может быть миграция и естественная убыль.

В структуре причин смерти, по данным МИАЦ, за последние годы лидирующее место занимают болезни кровообращения, несчастные случаи, новообразования, болезни органов дыхания и органов пищеварения.

Одним из демографических факторов, наиболее наглядно отражающих уровень развития Поселения и экологического состояния окружающей среды, является младенческая смертность. Будучи фактически всегда острой, проблема смертности детей первого года жизни в России в настоящее время приобрела чрезвычайно актуальное значение. В грудном возрасте ребенок наименее защищен от неблагоприятных воздействий внешней среды, и поэтому он крайне зависим от условий жизни, создаваемых ему обществом и семьей.

Для дальнейшего осуществления задач по обеспечению социальных гарантий населению Саратовской области в области охраны репродуктивного здоровья женщин и детей действует Президентская программа «Мать и дитя». Основными задачами этой программы являются: укрепление материально-технической базы учреждений детства и родовспоможения; внедрение современных перинатальных технологий, направленных на профилактику и лечение осложнений беременности, заболеваний периода новорожденности; совершенствование оказания специализированной помощи детям и беременным женщинам; информационное обеспечение населения и специалистов по проблемам здорового образа жизни и охраны репродуктивного здоровья. Таким образом, принятие программы «Мать и дитя» оказывает влияние на снижение уровня прежде всего младенческой смертности.

Свою роль в улучшении демографической ситуации сыграл и приоритетный национальный проект «Здоровье». В частности, поступление дополнительных финансовых средств в рамках программы «Родовой сертификат» оказало существенное влияние на качество и эффективность оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным.

Суммарным показателем естественных изменений численности населения является соотношение рождаемости и смертности, т.е. естественный прирост населения, который составил в Брыковском муниципальном образовании в 2018 г. отрицательное значение -12,7%, что является естественной убылью.

Анализ демографических показателей представлен в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2.

Анализ демографических показателей

| №пп | Наименование показателя | Годы |  |  | Ср.знач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 01.01.2019 |  |
| 1 | Общий коэффициент рождаемости (на 1000), % | 4,41 | 9,39 | 8,42 | 7,41 |
| 2 | Общий коэффициент смертности (на 1000), % | 21,31 | 19,07 | 20,03 | 20,14 |
| 3 | Коэффициент естественного прироста, % | -16,90 | -9,68 | -11,61 | -12,73 |
| 4 | Коэффициент жизненности, % | 0,21 | 0,49 | 0,42 | 0,37 |

Планировочная структура муниципального образования

Территориальное планирование поселения в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предполагает деление его территории на функциональные зоны в зависимости от вида использования. В настоящем генеральном плане выделены следующие функциональные зоны:

- жилые и общественно-деловые;

- промышленности (и коммунально-складские);

- рекреационные;

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли спецтерриторий;

- земли транспорта;

- земли водного фонда.

Глава 2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, сложившийся уровень обеспеченности населения муниципального образования услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры

К объектам социальной инфраструктуры относятся учреждения культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта.

Источником финансирования социальной инфраструктуры являются государственный, региональный и местный бюджеты в соответствии со ст. 84-87 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 145-ФЗ от 14 июля 1998 г. Помимо вопросов непосредственного содержания объектов социальной инфраструктуры органы управления решают вопросы государственного регулирования социальной сферы субъектов Российской Федерации.

Оценку состояния социальной инфраструктуры территории можно проводить с разных точек зрения в зависимости от текущих задач, стоящих перед управлением. Это предопределяет перечень необходимой информации и детальность анализа социальной сферы.

2.1. Характеристика существующего состояния в области образования

Деятельность муниципальных образовательных учреждений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регулируется нормативно-правовыми документами Правительства РФ, Министерства образования и науки РФ, Правительства Саратовской области.

На 01.01.2019 год в муниципальном образовании сеть образовательных учреждений представлена 1 общеобразовательным учреждением, 1 дошкольным учреждением.

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры муниципального образования в области образования приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1.

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры муниципального образования в области образования

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель на 01.01.2019г. |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общеобразовательные учреждения |  |  |
| 1.1 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, всего | единиц | 1 |
| 1.2 | Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях | тысяч человек | 0,048 |
| 1.3 | Количество школ-интернатов | единиц | - |
| 1.4 | Количество обучающихся в школах-интернатах | тысяч человек | - |
| 1.5 | Коэффициент сменности (норма 1) | – | 1 |
| 1.6 | Количество мест в общеобразовательных учреждениях на 1000 населения | единиц | 512 |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения |  |  |
| 2.1 | Количество дошкольных образовательных учреждений, всего | единиц | 1 |
| 2.2 | Количество мест в муниципальных дошкольных учреждениях | тысяч человек | 0,015 |
| 2.3 | Количество детей в муниципальных дошкольных учреждениях | тысяч человек | 0,015 |
| 2.4 | Количество детей дошкольного возраста | тысяч человек | 0,025 |
| 2.5 | Охват детей дошкольным образованием от 1 до 6 лет | % | 100,0 |
| 2.6 | Количество мест на 1000 человек населения | мест | 12 |
| 2.7 | Количество детей, стоящих на учете для определения в дошкольные учреждения | человек | 0 |
| 3 | Высшие учебные заведения |  |  |
| 3.1 | Количество высших учебных заведений | единиц | 0 |
| 4 | Средние учебные заведения |  |  |
| 4.1 | Количество учреждений среднего профессионального образования | единиц | 0 |

Общеобразовательные учреждения

На территории муниципального образования действует 1 общеобразовательное учреждение: МОУ «СОШ им. героя Советского Союза Н.В.Грибанова с.Брыковка», функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Духовницкого района Саратовской области.

На 01.01.2019 года в общеобразовательной организации обучалось 48 школьников.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.В. Грибанова с. Брыковка Духовницкого района Саратовской области»

413905, Саратовская область, Духовницкий район, с. Брыковка, ул. Грибанова,16

МОУ расположено в 3-этажном здании, площадью 3681,2 кв.м.

Здание общеобразовательного учреждения электрифицировано, телефонизировано, подключено к системе центрального отопления, водоснабжения. Учреждение общего образования оснащено компьютерной техникой. Подключено к сети Интернет со скоростью доступа к сети Интернет не менее 2 Мбит/с.

Техническое состояние здания удовлетворительное, состояние материально-технической базы удовлетворительное, условия осуществления образовательного процесса соответствуют государственным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, оборудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса.

Ежегодно для учебного процесса приобретаются учебники, учебно-методическая литература, художественная и научно-популярная литература.

Состав кабинетов:

Столовая (Пищеблок) – 149,2 кв.м., спортивный зал – 149,2 кв.м, кабинет начальных классов – 49,8 кв.м., кабинет начальных классов – 52,8 кв.м, кабинет истории и обществознания – 33,1 кв.м., игровая – 54,0 кв.м., кабинет химии – 35,4кв.м, кабинет математики – 53,4кв.м., кабинет русского языка и литературы – 35,4 кв.м., мастерская с подсобными кабинетами-160,2 кв.м., библиотека – 25,5 кв.м., кабинет иностранного языка – 34,2 кв.м., кабинет технологии – 32,7 кв.м., кабинет-информатики – 48,6 кв.м., кабинет технологии-искусства – 38,8 кв.м., кабинет ОБЖ – 53,1кв.м., кабинет русского языка – 53,7 кв.м., кабинет физики – 74,1 кв.м., актовый зал – 102,3кв.м.

Школьная столовая расположена в школьном здании на первом этаже, рассчитана на 50 посадочных мест.

Информация об уровне обеспеченности населения муниципального образования объектами социальной инфраструктуры в области образования, а именно общеобразовательными учреждениями представлена в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2

Информация об уровне обеспеченности населения муниципального образования объектами социальной инфраструктуры в области образования.
Общеобразовательные учреждения

| Наименование объекта | Населенный пункт и расположение (адрес) | Год пос-трой-ки | Показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь участка, га | Площадь объекта, кв.м. | Нормативная вместимость (в одну смену), человек | Количество учащихся на 2019 год | Количество учителей, человек |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ «СОШ им. героя Советского Союза Н.В.Грибанова С.Брыковка» | 413905, Саратовская обл., Духовницкий р-н, с. Брыковка, ул. Грибанова,16 | 1980 | 0,9 | 3681,2 | 640 | 48 | 12 |

Дошкольные образовательные учреждения

На территории муниципального образования действует 1 муниципальное дошкольное образовательное учреждение (далее – МДОУ).

Учредителем дошкольного образовательного учреждения является Администрация Духовницкого района Саратовской области. На 01.01.2019 года - 6 детей посещает дошкольную образовательную организацию.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» с. Никольское Духовницкого района Саратовской области»

413922, Саратовская обл., Духовницкий р-н, с Никольское, улица Советская,37А/1

Дошкольное учреждение расположено в одноэтажном здании. Территория участка ограждена забором высотой 1 метр и полосой зеленных насаждений. На участке имеются спортивные сооружения, крытая песочница.

В здании МДОУ расположены основные помещения:

- групповая комната

- музыкально-физкультурный зал

- спальня.

Сопутствующие помещения:

- пищеблок

- прачечная

- служебно-бытовые помещения для персонала.

Система помещений детского сада соответствует санитарно-гигиеническим требованиям для обеспечения работоспособности, правильного физического и умственного развития воспитанников.

Информация об уровне обеспеченности населения муниципального образования объектами социальной инфраструктуры в области образования, а именно учреждениями дошкольного образования представлена в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3

Информация об уровне обеспеченности населения муниципального образования объектами социальной инфраструктуры в области образования.
Учреждения дошкольного образования

| Наименование объекта | Населенный пункт и расположение (адрес) | Год построй-ки | Показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь участка, га | Площадь объекта, кв.м. | нормативная вместимость (предельная, проектная численность воспитанников), человек | Количество воспитанников на 2019 год | Количество работников, человек |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Никольское» | 413922, Саратовская обл, Духовницкий р-н, с Никольское, улица Советская, 37А/1 | 1970 | 0,98 | 167,5 | 15 | 6 | 3 |

2.2. Характеристика существующего состояния в области физической культуры и массового спорта

Одним из направлений деятельности органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта является создание для населения условий для занятий массовой физической культурой и спортом, в том числе путем увеличения сети муниципальных спортивных учреждений и улучшения их материально-технической базы. На территории муниципального образования низкая оснащенность объектами физической культуры и спорта. Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования в области физической культуры и массового спорта по состоянию на 01.01.2019 года приведены в таблице 1.2.2.1

Таблица 1.2.2.1

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры муниципального образования в сфере физической культуры и массового спорта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель на 01.01.2019г. |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество спортивных сооружений, всего | единиц | 4 |
| 2 | Количество муниципальных спортивных сооружений | единиц | 0 |
| 3 | Количество стадионов с трибунами | единиц | 0 |
| 4 | Количество мест на стадионах с трибунами | человек | 0 |
| 5 | Единовременная пропускная способность | человек | 0 |
| 6 | Количество частных спортивных залов | единиц | 0 |
| 7 | Количество муниципальных спортивных залов | единиц | 0 |
| 8 | Площадь частных спортивных залов | кв. м | - |
| 9 | Площадь муниципальных спортивных залов | кв. м | - |
| 10 | Площадь спортивных залов на 1000 населения | кв. м | - |
| 11 | Количество плавательных бассейнов | единиц | - |
| 12 | Площадь водного зеркала бассейнов | кв. м | - |
| 13 | Площадь водного зеркала бассейнов на 1000 населения | кв. м | - |
| 14 | Количество плоскостных спортивных сооружений | единиц | 4 |
| 15 | Количество гребных баз и каналов | единиц | - |
| 16 | Количество лыжных баз | единиц | - |
| 17 | Количество лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 19,0 |
| 18 | Количество детских спортивных школ, всего | единиц | - |
| 19 | Количество детей, занимающихся в детских спортивных школах, всего | человек | - |

Информация об уровне обеспеченности населения муниципального образования объектами социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта приведена в таблице 1.2.2.2.

Таблица 1.2.2.2

Информация об уровне обеспеченности населения муниципального образования объектами социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта

| Наименование объекта | Населенный пункт и расположение (адрес) | Год пос-трой-ки | Последняя дата капитального ремонта | Показатели |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пло-щадь учас-тка, га | Площадь объекта, кв.м. | Единовременная пропускная способность сооружений, человек | Количество посещений за год на 2019 год | Ко-личество работников, человек |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория плоскостных спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 объекта |  |  |  |  | 485,0 |  |  |  |  |
| Общедоступные спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские и юношеские спортивные школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3. Характеристика существующего состояния в области здравоохранения

Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» полномочия по организации оказания на территории муниципального образования скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов переданы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Министерство здравоохранения Саратовской области совместно с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Саратовской области участвует в разработке и реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области, ежегодно утверждаемой постановлением Саратовской областной Думы, в формировании тарифов на медицинские услуги в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области и государственной программой «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 17 декабря 2018года №696-П (ред. от 23 апреля 2019года), устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка их уровня и динамики на период реализации программ.

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры муниципального образования в области здравоохранения приведены в таблице 1.2.3.1.

Таблица 1.2.3.1

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры муниципального образования в области здравоохранения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель на 01.01.2019г. |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество лечебно-профилактических учреждений с учетом специализированных единиц, всего | единиц | 0 |
| 2 | Количество больничных учреждений, всего | единиц | 4 |
| 3 | Количество коек в больничных учреждениях, всего | коек | 0 |
| 4 | Количество коек в муниципальных больничных учреждениях, всего | коек | 0 |
| 5 | Количество детских поликлиник | единиц | 0 |
| 6 | Количество коек в детских поликлиниках | коек | - |
| 7 | Количество отделений скорой медицинской помощи | единиц | 0 |
| 8 | Количество амбулаторно-поликлинических учреждений (самостоятельных и входящих в состав больниц) | единиц | 4 |
| 9 | Количество посещений в смену в амбулаторно-поликлинических учреждениях | посещений в смену | 31 |
| 10 | Численность врачей всех специальностей учреждениях здравоохранения | человек | 0 |
| 11 | Численность врачей всех специальностей в муниципальных учреждениях здравоохранения | человек | 8 |
| 12 | Численность работников здравоохранения на 1000 населения | человек | 6 |
| 13 | Количество аптек и аптечных киосков, всего | единиц | 1 |
| 14 | Численность жителей на 1 аптеку | человек | 1248 |

По данным министерства здравоохранения Саратовской области, в структуру системы здравоохранения Брыковского муниципального образования входят:

- Брыковский ВОП;

- Никольский ФАП;

- Григорьевский ФАП;

- Богородский ФАП.

На фельдшерско-акушерском пункте организуются:

- амбулаторный прием первично или повторно обратившихся пациентов преимущественно в день обращения;

- посещение пациентов на дому по вызову в день обращения (остальные визиты на дом планируются по медицинским показаниям);

- проведение для пациентов образовательных программ (школ здоровья), индивидуальных, групповых бесед (лекций) по артериальной гипертензии, бронхиальной астме, сахарному диабету и др.;

- отбор пациентов и проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения;

- проведение мероприятий по первичной профилактике, включая вакцинацию согласно Национального календаря профилактических прививок, Календаря прививок по эпидемическим показаниям и дополнительной иммунизации населения по национальному проекту в сфере здравоохранения;

- лечение больных в пределах компетенции фельдшера и медицинской сестры, по рекомендации врачей-специалистов;

- оказание неотложной медицинской помощи пациентам в часы работы фельдшерско-акушерского пункта с последующим вызовом, при необходимости, бригады скорой медицинской помощи. Вне часов работы фельдшерско-акушерского пункта неотложная помощь оказывается отделением скорой медицинской помощи в установленном порядке;

- направление на срочную госпитализацию пациентов фельдшером;

- направление пациентов на плановую госпитализацию по согласованию с врачом поликлиники, курирующим данный фельдшерско-акушерский пункт, или с заведующим профильного отделения стационара.

Общая врачебная практика организует:

- амбулаторный прием первично или повторно обратившегося пациента преимущественно в день обращения и/или по предварительной записи с использованием интернет-связи;

- посещение пациентов на дому по вызову в день обращения, остальные визиты на дом планируются по медицинским показаниям. В необходимых случаях организуется стационар на дому;

- лечение пациентов в условиях дневного стационара при ОВП;

- образовательные программы для пациентов; проведение скрининговых исследований;

- первичной, включая вакцинопрофилактику, вторичной и третичной профилактики; диспансеризацию; участие в мероприятиях по укреплению здоровья населения;

- оказание неотложной медицинской помощи пациентам врачом общей практики, фельдшером в часы работы отделения с последующим вызовом, при необходимости, бригады скорой медицинской помощи;

- направление на срочную госпитализацию пациентов врачом общей практики или фельдшером, автомобильным транспортом СМП.

- направление пациентов на плановую госпитализацию врачом общей практики по показаниям профильные отделения в стационары по предварительной договоренности с заведующими отделений.

Информация об уровне обеспеченности населения муниципального образования объектами социальной инфраструктуры в области здравоохранения приведена в таблице 1.2.3.2.

Таблица 1.2.3.2

Информация об уровне обеспеченности населения муниципального образования объектами социальной инфраструктуры в области здравоохранения

| Наименование объекта | Населенный пункт и расположение (адрес) | Показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год пос-трой-ки | Последняя дата капитального ремонта | Площадь учас-тка, га | Площадь объекта, кв.м. | Посещений в смену, человек | Количество коек, единиц | Количество работников, человек |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амбулаторно - поликлиническая сеть, диспансеры без стационара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брыковский ВОП | 413905, Саратовская обл., Духовницкий р-н, с.Брыковка, ул. Грибанова,д.82/2 | 1977 |  | 2005 | 0,123 | 165 | 7 |  | 2 |
| Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Никольский ФАП | 413922, Саратовская обл., Духовницкий р-н, с.Никольское, ул.Советская,д.59А | 2002 | - |  |  | 78,3 | 7 |  | 2 |
| Григорьевский ФАП | 413911, Саратовская обл., Духовницкий р-н, с.Григорьевка, ул. Пушкина, д.38 | 1976 | 2012 |  | 0,037 | 90 | 10 |  | 2 |
| Богородский ФАП | 413907, Саратовская обл., Духовницкий р-н, с Богородское, ул.Мира | 1975 | 2005 |  |  | 124 | 7 |  | 2 |
| Аптеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аптечный пункт | 413905, Саратов-ская обл., Духов-ницкий р-н, с.Брыковка | нет данных |  |  |  |  |  |  |  |

2.4. Характеристика существующего состояния в области культуры

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р, обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры и искусства, включая выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни общества независимо от уровня доходов, социального статуса, места проживания; развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации, созданных на базе региональных и муниципальных библиотек; сохранение и популяризация объектов культурного наследия, сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства; создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, в том числе модернизация и обеспечение инновационного развития организаций культуры путем масштабного инвестирования в технологическое обновление; развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры, входят в число приоритетных направлений культурной политики Российской Федерации.

На сегодняшний день в муниципальном образовании эффективно действует сеть муниципальных учреждений культуры, в которую входят:

– 3 общедоступных библиотеки;

– 4 учреждения клубного типа.

Ведущее место в обеспечении многообразия культурной жизни муниципального образования занимают учреждения культурно-досугового типа. Основным показателем стабильности и востребованности услуг этих учреждений является работа клубных формирований, которые обеспечивают возможность самореализации и гармонизации личности, повышение образовательного уровня населения.

Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования в области культуры по состоянию на 01.01.2019года приведены в таблице 1.2.4.1.

Таблица 1.2.4.1

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры муниципального образования в области культуры

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель на 01.01.2019г. |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество музыкальных и художественных школ | единиц | 0 |
| 2 | Количество учащихся | человек | 0 |
| 3 | Количество общедоступных (публичных) библиотек | единиц | 3 |
| 4 | Количество общедоступных (публичных) детских библиотек | единиц | 3 |
| 5 | Книжный фонд, всего | тысяч экзем-пляров | 20842 |
| 6 | Книжный фонд детских библиотек |  | - |
| 7 | Количество экземпляров книжного фонда на 1 000 жителей |  | 5069 |
| 8 | Количество кинотеатров | единиц | 0 |
| 9 | Количество мест в кинотеатрах | мест | 0 |
| 10 | Количество мест в кинотеатрах на 1 000 жителей | мест | 0 |
| 11 | Количество театров | единиц | 0 |
| 12 | Количество мест в театрах | мест | 0 |
| 13 | Количество муниципальных театров | единиц | 0 |
| 14 | Количество мест в муниципальных театрах | мест | 0 |
| 15 | Количество мест в театрах на 1 000 жителей | мест | 0 |
| 16 | Количество дворцов, клубов и домов культуры и других учреждений культурно-досугового типа | единиц | 0 |
| 17 | Количество мест в учреждениях культурно-досугового типа | мест | 0 |
| 18 | Количество муниципальных дворцов, клубов и домов культуры и других учреждений культурно-досугового типа | единиц | 4 |
| 19 | Количество мест в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа | мест | 900 |
| 20 | Количество мест в учреждениях культурно-досугового типа на 1 000 жителей | мест | 721 |
| 21 | Детская филармония | единиц | 0 |
| 22 | Зал камерной и органной музыки | единиц | 0 |
| 23 | Цирк (муниципальный) | единиц | 0 |
| 24 | Количество мест в цирке | мест | 0 |
| 25 | Зоопарк (муниципальный) | единиц | 0 |
| 26 | Музеи, в том числе картинная галерея | единиц | 0 |

Учреждения культуры клубного типа

Муниципальное учреждение культуры «Районный Дом культуры. Управления культуры и кино администрации Духовницкого муниципального района Саратовской области» создано в соответствии со ст.8 п.4 Федерального Закона от 26 октября 2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Информация об уровне обеспеченности населения муниципального образования объектами социальной инфраструктуры в области культуры приведена в таблице 1.2.4.2.

Таблица 1.2.4.2

Информация об уровне обеспеченности населения муниципального образования объектами социальной инфраструктуры в области культуры

| Наименование и расположение (адрес) | Населенный пункт | Год постройки | Последняя дата капитального ремонта | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь участка, Га | Площадь здания, кв.м. | Нормативная вместимость, чел. | Количество зрительских мест, ед. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брыковский сельский дом культуры | 413905, Саратовская обл. Духовницкий р-н, с. Брыковка, ул. Грибанова, 56 | 1970 | 2013 | 0,104 | 782,8 | 282 | 350 |
| Богородский сельский дом культуры | 413907, Саратовская обл., Духовницкий р-н, с. Богородское, ул. Ленина, 21 | 1985 |  | 0,081 | 462 | 143 | 150 |
| Григорьевский сельский клуб | 413904, Саратовская обл., Духовницкий р-н, с. Григорьевка, ул. Пушкина, 31а | 1984 |  | 0,401 | 1449 | 131 | 100 |
| Никольский сельский дом культуры | 413922, Саратовская обл., Духовницкий р-н, с. Никольское, ул. Советская, 57а | 1976 | 2013 | 0,104 | 417,8 | 301 | 300 |

Общедоступные библиотеки

Общим требованием к организации библиотечной системы является обязательное обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах. Библиотечная система муниципального образования представлена 3 общедоступными библиотеками, в ведении Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Управления культуры и кино администрации Духовницкого муниципального района Саратовской области».

Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Управления культуры и кино администрации Духовницкого муниципального района Саратовской области» создано в соответствии со ст. 8 п.4 Федерального закона от 26.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В таблице 1.2.4.4 представлена информация об уровне обеспеченности населения муниципального образования объектами социальной инфраструктуры в области единой библиотечной системы.

Таблица 1.2.4.4

Информация об уровне обеспеченности населения муниципального образования объектами социальной инфраструктуры в области единой библиотечной системы

| Наименование объекта | Населенный пункт и расположение (адрес) | Площадь объекта, кв.м. | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Число пользователей, чел. | Число посещений, чел. | Книжный фонд, ед. | Объем фонда детской литературы, ед. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общедоступные библиотеки |  |  |  |  |  |  |
| МУК "МЦБ УКиК администрации Духовницкого МРСО" Брыковский сельский филиал | 413905 Саратовская обл., Духовницкий р-н, с. Брыковка, ул. Грибанова, 56 | 20 | 340 | 2518 | 7252 | 1763 |
| МУК "МЦБ УКиК администрации Духовницкого МРСО" Григорьевская библиотека | 413904 Саратовская обл., Духовницкий р-н, с. Григорьевка, ул. Пушкина, 30 | 25 | 170 | 1350 | 3350 | 1220 |
| МУК "МЦБ УКиК администрации Духовницкого МРСО" Никольский сельский филиал | 413906 Саратовская обл., Духовницкий р-н, с. Никольское, ул. Советская, 57а | 30 | 260 | 2210 | 5171 | 2086 |

2.5. Характеристика существующего состояния в сфере социального обслуживание населения

На территории муниципального образования отсутствуют объекты в сфере социального обслуживания населения.

Глава 3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, социальной защиты, физической культуры, массового спорта и культуры

Для определения необходимой площади территории проектируемых жилых зон для расселения проектного прироста населения, а также обеспечения населенных пунктов необходимым комплексом инфраструктур были приняты укрупненные расчетные параметры для обеспечения более гибких условий проектирования на последующих стадиях разработки градостроительной документации. Расчетная плотность населения принята в зависимости от планируемого уровня урбанизации того или иного населенного пункта и в соответствии с приложением 5 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство».

Планировка и застройка сельских поселений составляет 12-35 чел./га.

Жилищное строительство является приоритетным направлением социально-экономической стратегии развития муниципального образования.

3.1. Прогноз изменения численности населения

Демографические прогнозы разрабатываются на различные периоды времени. В частности, по периоду упреждения различают следующие демографические прогнозы: оперативные – разработанные на срок до одного года, краткосрочные от 1 года до 5 лет; среднесрочные – от 5 до 10 лет; долгосрочные – от 10 до 20 лет; сверхдолгосрочные – свыше 20 лет.

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования, совмещенным с проектом планировки, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации в муниципальном образовании: численность населения на расчетный период по Генеральному плану (на 2037 год) составит 1,80 тысяч человек.

При разработке демографического прогноза применяется метод экстраполяции, представленный в таблице 1.3.1.1.

Методы экстраполяции – метод прогнозирования, основанный на предположении неизменности среднегодовых темпов роста, среднегодовых абсолютных и относительных приростов.

Методы экстраполяции применяются в демографии для расчёта общей численности населения только при отсутствии резких колебаний рождаемости, смертности и миграции.

В реальности неизменные среднегодовые абсолютные приросты могут оставаться таковыми только непродолжительное время, поэтому прогнозирование численности населения с использованием указанной линейной функции может быть использовано только в среднесрочных прогнозах.

Таблица 1.3.1.1

Демографический прогноз

| Наименование показателя | Фактическое положение | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2037 год |
|  | 01.01.2019 год |  |
| Численность населения, тыс.чел. | 1,248 | 1,80 |

3.2. Объемы планируемого жилищного строительства

До конца расчетного периода предусмотрен ввод нового жилищного строительства на территории Брыковского муниципального образования. Объем жилой застройки на расчетный период составляет 54,0 тыс.м².

Сценарий предусматривает рост объемов жилищного строительства без выделения дополнительных бюджетных средств и не учитывает роста рынков первичного и вторичного жилья.

3.3. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Не планируется.

3.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры исходя из прогноза численности населения, объемов планируемого жилищного фонда и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

В таблице 1.3.4.1. представлен расчет потребности населения муниципального образования в объектах социальной инфраструктуры.

Таблица 1.3.4.1.

Расчет потребности населения муниципального образования в объектах социальной инфраструктуры

| № | Наименование объекта социальной инфраструктуры | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Расчетный по нормативу на 01.01.2019г. | Фактический на 01.01.2019г. | Дефицит / профицит на 2019 год, -/+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест на тысячу человек | 18 | мест | 23 | 15 | -8 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест на тысячу человек | 72 | мест | 92 | 640 | 548 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посещений в смену на тысячу человек | 18 | посещений | 23 | 31 | 8 |
| 2 | Аптеки | объект на 10 тысяч человек | 1 | объект | 1 | 1 | 0 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Учреждения культуры клубного типа | кв.м. на тысячу человек | 289 | кв.м. | 370 | 3111,6 | 2742 |
|  |  | мест на тысячу человек | 80 | мест | 102 | 857 | 755 |
| 2 | Детские школы искусств, школы эстетического образования | мест на тысячу человек | 10 | мест | 13 | 0 | -13 |
| Библиотеки, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедоступные | мест в читальных залах на 1 000 жителей | 25 | мест | 33 | 60 | 27 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территории плоскостных спортивных сооружений | кв. м на тысячу человек | 7170 | кв. м | 9178 | 485 | -8693 |
| 2 | Спортивные залы общего пользования | кв. м площади пола на тысячу человек | 467 | кв. м | 597 | 0 | -597 |

Глава 4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования

Программа реализуется в соответствии и с учетом требований регионального и местного законодательства.

Федеральные нормативно-правовые акты:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;

– Земельный кодекс Российской Федерации;

– Федеральный закон от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Нормативно-правовая база Саратовской области:

– Постановление Правительства Саратовской области от 21 мая 2019года №345-П «Об утверждении схемы территориального планирования Саратовской области»;

– Постановление Правительства Саратовской области от 25 декабря 2017года №679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области».

Нормативно-правовая база Духовницкого района:

– Муниципальная программа Духовницкого района Саратовской области «Развитие культуры Духовницкого муниципального района» на 2017-2020 годы», утвержденная постановлением главы Духовницкого района от 16 апреля 2019года №147;

– Муниципальная программа Духовницкого района Саратовской области «Развитие образования в Духовницком районе до 2020 года», утвержденная постановлением главы Духовницкого района от 06 августа 2019года №340;

– Муниципальная программа Духовницкого района Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Духовницком муниципальном районе на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением главы Духовницкого района от 29 декабря 2018года №689;

– Решение районного Собрания №7/47 от 22 декабря 2016года «Об утверждении «Стратегии социально–экономического развития Духовницкого муниципального района до 2030 года».

Нормативно-правовая база Брыковского муниципального образования:

– Правила землепользования и застройки, утвержденные решением районного Собрания от 26 января 2017года № 10/68;

– Решение районного Собрания от 27 декабря 2017года № 37/178 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области»;

– Решение сельского Совета Брыковского муниципального образования от 26 марта 2013года № 4/11 «Об утверждении Генерального плана Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района».

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перечень мероприятий сформирован с учетом документов стратегического социально-экономического развития, территориального планирования и приведен в таблице 2.1, а значения объектов, запланированных к размещению, определены на основании полномочий органов исполнительной власти Саратовской области и органов местного самоуправления муниципального образования, закрепленных законодательно.

Таблица 2.1

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| № | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Населенный пункт | Основание реализации мероприятия | Дата ввода объекта/реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. Инвестиционные проекты в области образования |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция объекта СОШ и капитальный ремонт здания. Организация детского дошкольного учреждения в здании СОШ. | с. Брыковка | Достижение нормативных показателей, а также в соотв. с генеральным планом | 2024 |
| 2 | Капитальный ремонт здания детского дошкольного учреждения | с. Никольское | Высокий износ объекта | 2021 |
| Группа 2. Инвестиционные проекты в области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
| 1 | Организация общедоступных уличных спортивных площадок | с. Брыковка, с. Никольское, с. Григорьевка | Достижение нормативных показателей | 2023-2025 |
| 2 | Строительство ФОК с тренажерными залами и организацией ДЮСШ | с. Брыковка | В соотв. с генеральным планом | 2028 |
| 3 | Строительство хоккейного корта | с. Брыковка | Достижение нормативных показателей | 2022 |
| Группа 3. Инвестиционные проекты в области здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Не планируется |  |  |  |
| Группа 4. Инвестиционные проекты в области культуры |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт здания сельского клуба | с. Богородское |  | 2022 |
| 2 | Капитальный ремонт здания сельского клуба | с. Григорьевка |  | 2023 |
| Группа 5. Инвестиционные проекты в области социального обслуживание населения |  |  |  |  |
|  | Не планируется |  |  |  |

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В целях развития социальной сферы муниципального образования необходимо провести мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов социальной сферы, расположенных на территории муниципального образования. Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры муниципального образования представлены в таблице 3.1 и составляют 179,1 миллиона рублей на период до 2037 года.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Методика определения стоимости реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает несколько вариантов:

– расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-2014. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-2014;

– расчет по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и народнохозяйственного профиля для всех климатических зон страны», разработанного Центральным научно-исследовательским и проектным институтом градостроительства в 1986 году;

– определение в соответствии с данными программ социально-экономического развития регионального и/или местного уровней;

– определение на основе объектов-аналогов из сети Интернет.

Определение стоимости реализации мероприятий на основе объектов-аналогов из сети Интернет основано на выполнении анализа рынка строящихся объектов социальной сферы на территории Саратовской области.

Таблица 3.1

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры

| № | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Населенный пункт | Основание реализации мероприятия | Дата ввода объек-та/реконструкции | Величина прироста значений | Единица измерения | Объем финансирования, млн.руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2037 | Разработка ПСД | Год разработки ПСД | Объем финансирования с ПСД, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Инвестиционные проекты в области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция объекта СОШ и капитальный ремонт здания. Организация детского дошкольного учреждения в здании СОШ. | с. Брыковка | Достижение нормативных показателей, а также в соотв. с генеральным планом | 2024 | 30 для ДОУ | мест | 15,20 |  |  |  |  | 15,20 |  | 0,15 | 2026 | 15,35 |
| 2 | Капитальный ремонт здания детского дошкольного учреждения | с. Никольское | Высокий износ объекта | 2021 |  |  | 8,50 |  | 8,50 |  |  |  |  |  |  | 8,50 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 23,70 |  | 8,50 |  |  | 15,20 |  | 0,15 |  | 23,85 |
| Группа 2. Инвестиционные проекты в области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация общедоступных уличных спортивных площадок | с. Брыковка, с. Никольское, с. Григорьевка | Достижение нормативных показателей | 2023-2025 | 1500 | кв.м. | 12,10 |  |  |  | 4,04 | 4,04 | 4,03 |  |  | 12,11 |
| 2 | Строительство ФОК с тренажерными залами и организацией ДЮСШ | с. Брыковка | В соотв. с генеральным планом | 2028 | 1050/20 | кв.м./мест | 122,00 |  |  |  |  |  | 122,00 | 6,10 | 2027 | 128,10 |
| 3 | Строительство хоккейного корта | с. Брыковка | Достижение нормативных показателей | 2022 | 300 | кв.м. | 1,90 |  |  | 1,90 |  |  |  |  |  | 1,90 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 136,00 |  |  | 1,90 | 4,04 | 4,04 | 126,03 | 6,10 |  | 142,11 |
| Группа 3. Инвестиционные проекты в области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Инвестиционные проекты в области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт здания сельского клуба | с. Богородское |  | 2022 |  |  | 7,20 |  |  | 7,20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт здания сельского клуба | с. Григорьевка |  | 2023 |  |  | 12,20 |  |  |  | 12,20 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 19,40 |  |  | 7,20 | 12,20 |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Инвестиционные проекты в области социального обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель социальной инфраструктуры муниципального образования.

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития Брыковского муниципального образования. Реализации инвестиционных проектов заложат основы социальных условий для развития способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет повышения качества и доступности социальных услуг (образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения) для всех категорий жителей.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования являются:

- рост ожидаемой продолжительности жизни населения Брыковского муниципального образования;

- увеличение показателя рождаемости;

- сокращение уровня безработицы;

- увеличение доли детей в возрасте от 0 до 6 лет, охваченных дошкольным;

- увеличение доли детей, охваченных школьным образованием;

- увеличение уровня обеспеченности населения объектами здравоохранения;

- увеличение доли населения, обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями;

- увеличение	доли населения, обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями;

- увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры муниципального образования. Целевые индикаторы и показатели программы для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

Целевые индикаторы и показатели программы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2037 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В области образования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.2. | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3. | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.4. | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.5. | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.9. | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | В области здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.2. | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | В области культуры: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2. | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3.4. | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | ед. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | В области физической культуры и спорта: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 19,00 | 20,23 | 21,45 | 22,68 | 23,90 | 29,00 |
| 4.2. | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 10,40 | 15,60 | 55,40 |
| 4.3. | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4.4. | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования включает оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования соответственно муниципального образования, в том числе с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, целям и задачам программы.

Оценка эффективности мероприятий программы по степени обеспеченности объектами в сфере социальной инфраструктуры представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Оценка эффективности мероприятий программы по степени обеспеченности объектами в сфере социальной инфраструктуры

| № | Наименование объекта социальной инфраструктуры | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Фактический на 01.01.2019г. | Расчетный по нормативу на 2037г. | Фактический на 2037г. При выполнении инвестиционных проектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест на тысячу человек | 18 | мест | 15 | 32 | 53 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест на тысячу человек | 72 | мест | 640 | 130 | 640 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посещений в смену на тысячу человек | 18 | посещений | 31 | 32 | 31 |
| 2 | Аптеки | объект на 10 тысяч человек | 1 | объект | 1 | 1 | 1 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Учреждения культуры клубного типа | кв.м. на тысячу человек | 289 | кв.м. | 3112 | 520 | 3112 |
|  |  | мест на тысячу человек | 80 | мест | 857 | 144 | 857 |
| 2 | Детские школы искусств, школы эстетического образования | мест на тысячу человек | 10 | мест | 0 | 18 | 20 |
| Библиотеки, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедоступные | мест в читальных залах на 1 000 жителей | 25 | мест | 60 | 46 | 60 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территории плоскостных спортивных сооружений | кв. м на тысячу человек | 7170 | кв. м | 485 | 12906 | 2285 |
| 2 | Спортивные залы общего пользования | кв. м площади пола на тысячу человек | 467 | кв. м | 0 | 840 | 1050 |

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы (далее – годовой отчет) подготавливается отделом социальной политики администрации муниципального образования до 1 марта года, следующего за отчетным. В качестве основных критериев планируемой оценки эффективности реализации Программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада Программы в экономическое развитие муниципального образования, оценку влияния ожидаемых результатов Программы на различные сферы экономики муниципального образования. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

в) соответствие количества и вместимости объектов муниципального образования нормативам градостроительного проектирования.

Оценка социально-экономической эффективности Программы необходима для обозначения соотношения социальных результатов (эффектов) и стоимости затраченных ресурсов.

С учетом социально-экономических результатов/эффектов Программы, которые невозможно измерить в стоимостных показателях, эффективность реализации Программы определяется через степень достижения запланированных результатов.

В настоящей Программе термин «социально-экономическая эффективность» понимается как степень достижения запланированных результатов Программы, то есть как «эффективность деятельности по реализации Программы».

Степень достижения запланированных результатов предполагается оценивать посредством сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов с их плановыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

E= DплРбс, где

E – показатель социально-экономической эффективности реализации Программы;

Dпл – оценка достижения запланированных значений показателей;

Pбс – оценка полноты использования выделенных на реализацию Программы средств.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий осуществляется ежегодно путем формирования отчета о достижении показателей эффективности в срок до 15 января года, следующего за отчетным.

Максимальное ожидаемое значение эффективности реализации Программы равно 1.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденной Программой, готовятся предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий, путем внесения изменений в Программу.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования, являются:

1) внесение изменений в Генеральный план муниципального образования – при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии муниципального образования, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий;

2) применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

3)  координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

4) координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Саратовской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

5) запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

6) разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

2. Для информационного обеспечения реализации Программа размещается на официальном интернет-портале муниципального образования.