АДМИНИСТРАЦИЯ

БРЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.10.2019 года № 37

с.Брыковка

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области до 2037 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района, руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района от 21.05.2019 г. № 18, администрация Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области  до 2037 года (Приложение).

2.Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Брыковского муниципального образования в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава                                                                                  Л.В. Мальцева

Приложение

к постановлению администрации

Брыковского муниципального образования

Духовницкого муниципального района

от 01.10.2019 года № 37

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БРЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДО 2037 ГОДА

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

2019 год

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования - документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения муниципального образования, который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Одним из основополагающих условий развития муниципального образования является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования. Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. Основными целями программы являются:

- обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

- обеспечение условий для управления транспортным спросом;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов в сфере развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального образования.

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Брыковского муниципального образования Саратовской области до 2037 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; - Постановление Правительства РФ от 23 октября 1993 года № 1090 «О правилах дорожного движения»; - Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2037 года в редакции распоряжения правительства РФ от 11 июня 2014 года № 1032-р; - СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - Постановление администрации Духовницкого муниципального района от 27 апреля 2017г. № 137 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Духовницкого муниципального района на 2017-2020годы»; - Правила землепользования и застройки, утвержденные решением районного Собрания от 26 января 2017года № 10/68; - Решение районного Собрания от 27 декабря 2017года № 37/178 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области»; - Решение сельского Совета Брыковского муниципального образования от 26 марта 2013года № 4/11 «Об утверждении Генерального плана Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района». |
| Заказчик Программы, его местонахождение | Администрация Брыковского муниципального образования 413905, Саратовская область, Духовницкий район, село Брыковка, улица Грибанова, 16А |
| Разработчик Программы, его местонахождение | ИП Рыжков Д.В. Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Ольховская, 23-175 |
| Цель Программы | Цели программы: а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории муниципального образования; б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности; в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - перевозка пассажиров и грузов на территории муниципального образования; г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании; д) условия для управления транспортным спросом; е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | 1. Формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству объектов транспортной инфраструктуры муниципального образования, предусмотренных стратегией социально-экономического развития муниципального образования, государственными и муниципальными программами, Генеральным планом Брыковского муниципального образования. 2. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по ремонту и строительству объектов транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры на 2037 год: - Число транспортно-пересадочных узлов - Пассажиропоток автобусного транспорта внутри муниципального образования в год (тыс. пассаж/год) - Парковочное пространство, мест - Количество обустроенных пешеходных переходов - Число велодорожек - Велосипедное движение, число пунктов хранения мест - Число мест стоянок большегрузного транспорта - Число мест стоянок транспорта коммунальных служб - Число мест стоянок транспорта дорожных служб - Общая площадь улично-дорожной сети (улиц, проездов, набережных и т.п.), м² - Протяженность автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - Протяженность автодорог общего пользования местного значения из щебня - Число зарегистрированных ДТП - Количество светофорных объектов регулирования перекрестков, шт. - Количество установленных дорожных знаков, ед. - Число внедренных ИТС |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов транспортной инфраструктуры по направлениям. Группа 1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта Группа 2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования Группа 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства Группа 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения Группа 5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб Группа 6. Мероприятия по развитию сети дорог муниципального образования |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации 2020-2037 годы: 1 этап – 2020–2024 годы; 2 этап – 2025–2037 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Прогнозный общий объем финансирования Программы на 2020–2037 годы составляет 66,00 миллионов рублей Источниками финансирования являются областной и местный бюджеты, а также внебюджетные источники финансирования. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры Брыковского муниципального образования Саратовской области в соответствии с потребностями в строительстве объектов транспортной инфраструктуры |

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

1. Паспорт Программы	5

2.Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры	11

2.1.Анализ положения муниципального образования в структуре пространственной организации	11

2.2.Социально-экономическая характеристика муниципального образования, характеристика градостроительной деятельности на территории муниципального образования, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса	11

2.3.Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	12

2.3.1.Автомобильный транспорт	12

2.3.2.Железнодорожный транспорт	12

2.3.3.Водный транспорт	12

2.3.4.Воздушный транспорт	13

2.4.Характеристика сети дорог муниципального образования, параметры дорожного движения	13

2.5.Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации муниципального образования, обеспеченность парковочными местами	14

2.6.Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	15

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного движения	17

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств	17

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения	17

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	19

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры муниципального образования	22

2.11.1. Характеристика существующих условий	22

2.11.2. Перспективы развития и размещения транспортной инфраструктуры	23

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования	24

2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	25

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов	26

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития	26

3.2. Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта	26

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта	27

3.4. Прогноз развития дорожной сети муниципального образования	27

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения	27

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения	28

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения	28

4.Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта	29

5. Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий	30

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта	31

5.2. Мероприятия по развитию транспорта общественного пользования	31

5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства	32

5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения	32

5.5.Мероприятия по развитию инфраструктуры грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	33

5.6.Мероприятия по развитию сети дорог муниципального образования	33

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	34

7.Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	37

8.Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере развития транспортной инфраструктуры на территории	39

2.Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

2.1.Анализ положения муниципального образования в структуре пространственной организации

Официальное наименование муниципального образования: Брыковское муниципальное образование Саратовской области.

В настоящее время село Брыковка – административный центр муниципального образования.

Общая площадь МО составляет 47262 га. На территории Брыковского муниципального образования находятся четыре населенных пункта (с. Богородское, с. Никольское, с. Брыковка и с. Григорьевка). По состоянию на 1 января 2019 года численность населения муниципального образования составила 1248 человек.

Производство сельскохозяйственное, основным направлением развития является – растениеводство. Животноводство представлено как мелкотоварное, основное поголовье скота находится в личных подсобных хозяйствах.

На территории муниципального образования ведет добычу нефти ООО«ЮКОЛА-нефть».

Планировочная структура муниципального образования

Территориальное планирование поселения в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предполагает деление его территории на функциональные зоны в зависимости от вида использования. В настоящем генеральном плане выделены следующие функциональные зоны:

- жилые и общественно-деловые;

- промышленности (и коммунально-складские);

- рекреационные;

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли спецтерриторий;

- земли транспорта;

- земли водного фонда.

2.2.Социально-экономическая характеристика муниципального образования, характеристика градостроительной деятельности на территории муниципального образования, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Развитие и рост населения – главная цель любого государства. За счет увеличения численности происходит рост и развитие экономики. Экономическое процветание муниципального образования невозможно без квалифицированных рабочих, без грамотного населения, способного создавать рабочие места. Так, одним из показателей экономического развития является численность населения.

Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни в муниципальном образовании, привлекательности территории для проживания и осуществления деятельности.

Численность населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития муниципального образования.

Показатели численности населения Брыковского муниципального образования на 2016-2018 годы муниципального образования представлена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

Численность населения

| № | Наименование показателя | Годы |  |  | Изменение показателя 01.01.2019 к 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 01.01.2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общая численность населения, чел. | 1361 | 1311 | 1248 | 91,70 |
| 2 | Количество родившихся, чел. | 6 | 7 | 7 | 116,67 |
| 3 | Количество умерших, чел. | 29 | 25 | 25 | 86,21 |
| 4 | Численность населения в возрасте от 0 до 15 лет, чел. | 134 | 119 | 118 | 88,06 |
| 5 | Численность населения в трудоспособном возрасте ( от 16 до 54 лет - женщины; от 16 до 59 лет- мужчины), чел. | 824 | 804 | 706 | 85,68 |
| 6 | Численность населения в нетрудоспособном возрасте (от 55 лет - женщины; от 60 лет- мужчины), чел. | 396 | 368 | 349 | 88,13 |

Состояние и уровень развития инфраструктуры является определяющим фактором конкурентоспособности региональной экономики. Особое значение имеет транспорт, обеспечивающий функционирование производительных сил территории.

Транспортный комплекс муниципального образования включает в себя только автомобильный транспорт.

К недостаткам экономико-географического положения можно отнести: отсутствие железнодорожных путей сообщения, значительная удаленность от регионального центра (более 200км), глубокую периферийность и транспортную замкнутость.

2.3.Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В системе транспортного обслуживания Брыковского муниципального образования задействован только автомобильный транспорт.

2.3.1.Автомобильный транспорт

Брыковского муниципального образования имеет развитую сеть автомобильных дорог межмуниципального значения, соединяющих населенные пункты Духовницкого района с населенными пунктами муниципального образования в том числе: с. Богородское, с. Никольское, с. Брыковка и с. Григорьевка.

2.3.2.Железнодорожный транспорт

На территории Брыковского муниципального образования отсутствует инфраструктура железнодорожного транспорта.

2.3.3.Водный транспорт

На территории Брыковского муниципального образования отсутствует инфраструктура водного транспорта.

2.3.4.Воздушный транспорт

На территории Брыковского муниципального образования отсутствует инфраструктура воздушного транспорта.

2.4.Характеристика сети дорог муниципального образования, параметры дорожного движения

Сеть автодорог муниципального образования представлена основными и второстепенными автодорогами, относящимися к IV и V техническим категориям согласно СНиП 2.05.02-85.

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 25,961км, из них 16,051км с твердым покрытием, 9,91км с грунтовым покрытием.

Анализ сложившейся ситуации показывает необходимость строительства и проведения реконструкции автомобильных дорог Брыковского муниципального образования.

Список основных автодорог муниципального образования приведен в таблице 2.4.1. Список мостовых сооружений представлен в таблице 2.4.2.На всех улицах две полосы движения.

Большинство автомобильных дорог по своим технико–эксплуатационным параметрам не обеспечивают необходимую скорость и безопасность движения и нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции.

Таблица 2.4.1

Список основных автодорог муниципального образования

| № п/п | Наименование улицы | Идентификационный номер дороги | Протяженность, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Твердое покрытие | Грунтовое покрытие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Брыковка |  |  |  |  |
| 1 | ул. Грибанова | 63-214-815 ОП МП 001 | 2,555 | 0,450 |
| 2 | ул. Советская | 63-214-815 ОП МП 002 | 2,955 | 0,650 |
| 3 | ул. Мира | 63-214-815 ОП МП 003 | 0,245 | 0,310 |
| 4 | ул. Октябрьская | 63-214-815 ОП МП 004 | - | 1,250 |
| 5. | ул. Комарова | 63-214-815 ОП МП 005 | - | 0,360 |
| с.Богородское |  |  |  |  |
| 6 | ул. Мира | 63-214-815 ОП МП 006 | 0,435 | - |
| 7 | ул. Победы | 63-214-815 ОП МП 007 | 0,320 | - |
| 8. | ул. Ленина | 63-214-815 ОП МП 008 | 1,650 | 0,280 |
| 9 | ул. Советская | 63-214-815 ОП МП 009 | - | 1,900 |
| 10 | ул. Солнечная | 63-214-815 ОП МП 010 | - | 0,830 |
| 11 | ул. Урожайная | 63-214-815 ОП МП 011 | - | 0,350 |
| с.Григорьевка |  |  |  |  |
| 12 | ул. Ленина | 63-214-815 ОП МП 012 | 1,867 | - |
| 13 | ул. Молодежная | 63-214-815 ОП МП 013 | 1,133 | - |
| 14 | ул. Пушкина | 63-214-815 ОП МП 014 | 1,710 | - |
| 15 | ул. Чапаева | 63-214-815 ОП МП 015 | 1,094 | - |
| 16 | ул. Центральный перекресток | 63-214-815 ОП МП 016 | 0,462 | - |
| с.Никольское |  |  |  |  |
| 17 | ул. Советская | 63-214-815 ОП МП 017 | 1,625 | 1,230 |
| 18 | ул. Молодежная | 63-214-815 ОП МП 018 | - | 1,310 |
| 19 | ул. Комарова | 63-214-815 ОП МП 019 | - | 0,990 |
|  | Всего: 25,961 |  | 16,051 | 9,91 |

Содержание автодорог местного значения можно охарактеризовать как удовлетворительное. Однако, в зимний период рекомендуется увеличить частоту проведения работ по уборке снега с проезжей части и имеющихся в наличии тротуаров в населенных пунктах муниципального образования.

Средняя скорость движения автотранспортных средств на улично-дорожной сети составляет 40 км/час.

Коэффициент загрузки элементов улично-дорожной сети находится в пределах 0,3–0,85 в зависимости от категории автодорог и местоположения транспортных узлов.

Таблица 2.4.2

Список мостовых сооружений

| № п/п | Наименование сооружения | Год постройки | Длина*Ширина Схема Габарит | Материал | Ограничение по грузоподъемности, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мост ч/суходол у с. Никольское (2 км) на км 44+730 а.д. Духовницкое-Никольское-Богородское | 1961 | 12,3Х5,92 1Х12 Г-5,32 | железобетон | до 10 |
| 2 | Мост ч/р. Сухой Пруд у с. Григорьевка (0,6 км) на км 0+600 на а/п к с. Григорьевка от а.д. | 1985 | 15,5х7,47 1х15 Г-6,35+2х0,4 | железобетон | до 20 |

Вышеуказанные мостовые сооружения требуют детального обследования с целью уточнения их технического состояния.

На территории муниципального образования не установлены дорожные знаки.

2.5.Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации муниципального образования, обеспеченность парковочными местами

Уровень автомобилизации муниципального образования

Парк транспортных средств и уровень обеспеченности Брыковского муниципального образования на 2019 год представлен в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1.

Виды автотранспортных средств

| Муниципальное образование | Парк автотранспортных средств всего, ед |
| --- | --- |
| Брыковское муниципальное образование | 271 |

По данным приведенным в таблице можно оценивать состав потока транспортных средств на дорогах муниципального образования. Уровень автомобилизации с учетом численности населения на 01.01.2019 года составляет 271 автомобилей на тысячу человек. Через Брыковское муниципальное образование не проходит транзитный транспортный поток. Программой необходимо предусмотреть расширение сервисной и обслуживающей зоны для грузового транспорта.

Обеспеченность парковками

Хранение индивидуальных легковых автомобилей жителей, проживающих в частных одноквартирных жилых домах с приусадебными участками и многоквартирных жилых домах с дворовыми приквартирными участками, осуществляется на территориях приусадебных участках и дворовых территориях МКД.

2.6.Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Автобусный транспорт

На территории действует 1 маршрут автобусного сообщения, в соответствии с реестром маршрутов регулярных перевозок на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

На территории муниципального образования расположены 4 автобусные остановки. Автотранспортные средства представлены в категории М2 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых не превышает 5 тонн. Основная характеристика автобусных маршрутов описана в таблице 2.6.1. Существующий уровень пассажирских перевозок в целом удовлетворяет потребностям населения.

Таблица 2.6.1

Реестр межмуниципальных маршрутов

| Номер марш- рута | Наименование маршрута регулярных перевозок | Наименование промежуточных остановочных пунктов по маршруту или наименование поселений | Наименование улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту | Протяженность маршрута (км) | Вид регулярных перевозок | Вид и класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту | Экологические характеристики транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 552 | Духовницкое-Богородское | с.Теликовка с.Березовая Лука с.Григорьевка с.Брыковка с.Никольское с.Богородское | а/д Духовницкое-Богородское | 71,1 | Пригородные | Автобус Малый | Евро-2 |

Показатели деятельности автомобильного транспорта по муниципальным пассажирским маршрутам регулярных перевозок представлены в таблице 2.6.3.

Таблица 2.6.3.

Показатели деятельности автобусного транспорта

| № пп | Показатель | Ед. изм. | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество муниципальных маршрутов | ед. | 1 |
| 2 | Протяженность муниципальных маршрутов | км | 71,1 |
| 3 | Количество выполненных рейсов по маршрутам в год | тыс.ед. | 2,19 |
| 4 | Количество перевезенных пассажиров | тыс.чел./год | 21,1 |
| 5 | Пассажирооборот | пасс-ч | 2,43 |

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного движения

Тротуары и пешеходные переходы отсутствуют.

Специальные велосипедные дорожки обособленные и изолированные, где проезд на велосипедах организован по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а также в пределах планировочных районов отсутствуют. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

По итогам анализа проектом предлагается:

- для пешеходного движения проектом предусмотрено устройство тротуаров вдоль асфальтированных дорог муниципального образования, а также обустройство тротуаров;

- обустройство пешеходных переходов у социально значимых объектов;

- профилактические меры по грамотности населения в дорожной безопасности.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Грузового транзитного движения через Брыковское муниципальное образование не существует, так как на территории поселения нет производств, экспортирующих свои товары, а также ввиду близости рп. Духовницкое – районного центра, через который, в основном, происходит транзитное движение.

На период реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры необходимо расширение парка транспортных средств для выполнения работ в сфере коммунального и дорожного хозяйства.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Из всех источниках опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия.

Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, необходимо непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Основными факторами, определяющими причины высокого уровня аварийности и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации, являются:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки;

- массовое пренебрежение требованиям безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения;

- отсутствие должной моральной ответственности за последствия невыполнения требований ПДД;

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами и оценке дорожной обстановки, низкая личная дисциплинированность, невнимательность и небрежность.

Обеспечение безопасности дорожного движения на уровне муниципального образования как правило решается за счет:

- сокращение дорожно-транспортного травматизма;

- усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений.

При этом в муниципальном образовании ограничиваются следующими первоочередными мероприятиями:

- установка дорожных знаков;

- содержание дорог, ремонт проезжей части автодорог, ямочный.

Информация по ДТП представлена только по Духовницкому району в целом (информация получена с официального сайта Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации: http://stat.gibdd.ru/).

В 2018 году количество ДТП составляет 7 единиц.

Реализация Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры позволит:

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ,

- обеспечить безопасность дорожного движения;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным путем с прилегающих территорий, а также от климатических особенностей, определяющих условия рассеивания и вымывания примесей. Муниципальное образование расположено в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА – сочетание метеофакторов, обуславливающее возможное загрязнение атмосферы в данном географическом районе), т.е. характеризуется достаточно благоприятными условиями для рассеивания примесей.

При интенсивном турбулентном обмене основная часть загрязняющих веществ выносится из приземных слоев. Самоочищению атмосферы способствует циклонический тип погоды, поскольку загрязнения из приземных слоев атмосферы выносятся вверх восходящими потоками, а осадки вымывают загрязнения из атмосферного воздуха.

Негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения, вызываемые дорожными перевозками, может быть разделена на три основные группы: локальное, региональное и глобальное.

К локальному виду воздействия относятся:

Влияние на здоровье: вызывается угарным газом (СО), углеводородами, окислами азота, твердыми составляющими выбросов автотранспорта (включая углерод, сульфаты и свинец), а также вторичными фотохимическими токсинами.

Влияние на гигиенические условия: воздействие шума и вибрации от дорожного движения.

Разрушение конструкционных материалов транспортных средств и дорожных сооружений под действием серных и азотных составляющих выбросов автотранспорта, а также оксидов фотохимического происхождения.

Само существование дорожной сети оказывает негативное воздействие на окружающую среду, нарушая природный баланс.

Содержание автодорожной сети: производство ремонтных работ, удаление растительности вдоль дорог для обеспечения видимости оказывают негативное воздействие на почву, грунтовые воды и растительность. Эти эффекты незамедлительно появляются в большинстве крупных городов вместе с развитием транспортной сети. Они наиболее ощутимы и поэтому лучше изучены.

К региональному виду воздействия относятся:

- подкисление (ацилирование) почв, происходящее под действием серных и азотных составляющих;

- насыщение воздуха азотом, вызываемое азотными составляющими;

- увеличение концентрации тропосферного (низкоуровневого) озона и влияние на растительность. Этот эффект вызывается действием вторичных токсинов, получающихся из углеводородов и окислов азота;

- разрушение конструкционных материалов под действием серных и азотных составляющих, а также оксидов фотохимического происхождения.

- К глобальному виду воздействия относится парниковый эффект: вызывается действием углекислого газа (СО2), метана (СН4), озона (О3), фреонов (CFC) и т.д. Истощение слоя стратосферного (высокоуровневого) озона. Вызывается действием фреонов (CFC), оксида азота (N2O).

Глобальные эффекты, особенно парниковый эффект, по расчетам экологов будут иметь долговременное развитие. Это значит, что вредное воздействие, вызывающее эти проблемы, будет под контролем, природные процессы, уже вовлеченные в глобальные изменения, будут продолжаться еще долгое время.

Негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду можно подразделить на три группы:

- факторы транспортного потока, включающие в себя загрязнение воздуха, акустическое загрязнение, вибрацию;

- факторы автомагистрали, включающие в себя визуальное внедрение, эффект «разделения», изменение землепользования и разрушение почв;

- конструкционные факторы, включающие в себя шум и загрязнение воздуха при строительстве дорожных объектов.

Значительный вклад в загрязнение воздушного бассейна вносит автотранспорт. Использование этилированного бензина, а также неисправности топливной аппаратуры, отсутствие поглотительных установок на выхлопах, прогрев двигателей в зимний период приводят к увеличению выбросов окиси углерода, сернистого ангидрида, свинца, углеводородов и оксидов азота в концентрациях, превышающих предельно допустимые. Неблагоприятным условием, приводящим к повышенным концентрациям вредных веществ в атмосферном воздухе, является близлежайшая железная дорога и трассы федерального значения.

По результатам оценки негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду не превышает допустимые пределы, установленные действующим законодательством.

В таблице 2.10.1 представлены основные загрязняющие вещества и их источники.

Таблица 2.10.1.

Основные загрязняющие вещества и их источники

| Загрязняющее вещество | Основные источники | Стандарт ПДК |
| --- | --- | --- |
| Угарный газ СО | выхлопы автотранспорта, некоторые произв. процессы | 10 мг/ м3 в течении.8 ч. 40 мг/ м3 в течении 1 ч. |
| Оксид серы SO2 | тепловые и электростанции, использующие серосодержащие нефтяные продукты или уголь, производство серной кислоты | 80 мкг/ м3 в течении года, 365 мкг/ м3 в течении 24 ч. |
| Взвешенные твердые частицы | выхлопы автотранспорта, произв. процессы, сжигание мусора, тепловые и электростанции, реакция загрязняющих веществ в атмосфере | 75 мкг/ м3 в течении года, 260 мкг/ м3 в течении 24 ч. |
| Свинец Pb | выхлопы автотранспорта, плавильные печи, производство батареек | 1.5 мкг/ м3 в течении 3 мес. 260 мкг/ м3 в течении 24 ч. |
| Окислы азота NO, NO2 | выхлопы автотранспорта, тепловые и электростанции, производство азотной кислоты, взрывы, заводы удобрений | 100 мкг/ м3 в год для NO2, |
| Фотохимические оксиды, озон О3, пероксиацетил нитрат, альдегиды | фотохимическая реакция окислов азота и углеводородов под действием солнечного света | 235 мкг/м3 в 1 час |
| Не метановые углеводороды - этан, этилен, пропан, бутан, пентан, ацетилен | выхлопы автотранспорта, произв. процессы, сжигание мусора, испарение растворителей, сжигание топлива | нет данных |
| Углекислый газ СО2 | Любые источники горения | Способен причинить вред здоровью при концентрации 4400 мг/ м3 за 2-8 часов |

Снижение вредного воздействия всех видов транспорта на здоровье человека и окружающую среду достигается за счет перехода на применение транспортных средств, работающих на экологических видах топлива (компримированный газ, электроэнергия) и альтернативных источниках энергии, а также снижение энергоемкости транспортных средств.

Для этого надзорными органами предполагается усиление контроля технического состояния эксплуатируемых транспортных средств по экологическим показателям, ограничения выбросов и утилизации отходов транспортных предприятий. Рассмотрим отдельные характерные факторы, неблагоприятно влияющие на здоровье.

Загрязнение атмосферы

Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума

Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт, служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30 % населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

Снижение двигательной активности

Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру муниципального образования и характер дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительной благополучности экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека. Отсутствие участков дорог с интенсивным движением особенно в районах жилой застройки, прохождение маршрутов грузового автотранспорта без захода в жилую зону, позволяет в целом снизить загрязненность воздуха. Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью прогрева транспорта.

Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей муниципального образования, которая будет направлена на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта. Необходимо развивать инфраструктуру, ориентированную на сезонное использование населением велосипедного транспорта и пешеходного движения.

Для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» требуется для предприятий, являющихся источником негативного воздействия устанавливать санитарно-защитную зону.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры муниципального образования

2.11.1. Характеристика существующих условий

В таблице 2.11.1 представлены основные характеристики существующих условий транспортной инфраструктуры.

Таблица 2.11.1.

Основные характеристики существующих условий транспортной инфраструктуры

| № пп | Показатель | Ед. измерения | 01.01.2018 год | 01.01.2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования на начало года |  |  |  |
| 1.1. | всего | км | 25,961 | 25,961 |
| 1.2. | с твердым покрытием | км | 16,051 | 16,051 |
| 1.3. | с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) | км | - | - |
| 1.4. | с покрытием из щебня | км | - | - |
| 1.5. | грунтовое покрытие | км | 9,91 | 9,91 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт | км | 0,07 ямочный ремонт |  |
| 3. | Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года | км | 25,961 | 25,961 |
| 4. | Общая площадь улично-дорожной сети (улиц, проездов, набережных и т.п.) | км² | 103,84 | 103,84 |
| 5. | Количество автозаправочных станций (АЗС), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | шт | 0 | 0 |

2.11.2. Перспективы развития и размещения транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура

В перспективе предусматривается улучшение транспортного обслуживания за счет:

- повышения безопасности автомобильного движения;

- создания устойчивого автомобильного сообщения со всеми населенными пунктами поселения;

- обеспечения мобильности населения;

- обеспечения транспортной доступности объектов социально-бытовой сферы и мест приложения труда;

- реконструкции существующих улиц;

- модернизации тротуаров и мероприятий по организации безопасного пешеходного движения;

- развития объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с ростом уровня автомобилизации населения муниципального образования.

Программой предусмотрено:

- реконструкция существующих дорог и мостовых сооружений;

- доукомплектование подвижного состава коммунальных и дорожных служб.

Пассажирский транспорт

Для обеспечения эффективности пассажирских перевозок необходимо устройство остановочных пунктов (павильонов) на территории Брыковского муниципального образования.

Парковочное пространство

В муниципальном образовании принята следующая концепция размещения и строительства новых объектов постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей:

- организация парковочного пространства вдоль центральных улиц муниципального образования;

- считать, что автомобили, принадлежащие населению, проживающему в индивидуальных домах, размещаются на соответствующих участках;

- сохранить боксовые гаражи.

Увеличение парка автомобилей потребует развития предприятий автосервиса, станций технического обслуживания. С учетом развития муниципального образования и заложенных Генеральным планом мероприятий, проектом предполагается размещение комплексов предприятий автосервиса и расширение зоны придорожного сервиса.

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 23 октября 1993 года № 1090 «О правилах дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2037 года в редакции распоряжения правительства РФ от 11 июня 2014 года № 1032-р;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Постановление администрации Духовницкого муниципального района от 27 апреля 2017г. № 137 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Духовницкого муниципального района на 2017-2020годы»;

- Правила землепользования и застройки, утвержденные решением районного Собрания от 26 января 2017года № 10/68;

- Решение районного Собрания от 27 декабря 2017года № 37/178 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области»;

- Решение сельского Совета Брыковского муниципального образования от 26 марта 2013года № 4/11 «Об утверждении Генерального плана Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района».

2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансовой основой реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Брыковского муниципального образования являются бюджетные средства всех уровней и внебюджетные средства.

Привлечение средств бюджета учитывается как прогноз со финансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством. Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования и муниципального района– муниципального образования на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий муниципального образования по ремонту дорог местного значения. Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и строительства дорог улично-дорожной сети. Реальная ситуация с возможностями федерального и областного бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе.

Таким образом возможности органов местного самоуправления муниципального образования должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог).

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры разработаны мероприятия на сумму 66,0 млн. руб.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития

При разработке демографического прогноза Брыковского муниципального образования применяются показатели перспективной численности населения, утвержденные в Генеральном плане муниципального образования и представленные в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1.

Демографический прогноз муниципального образования

| Наименование показателя | Фактическое положение | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2037 год |
|  | 01.01.2019 год |  |
| Численность населения, чел. | 1248 | 1800 |

Методы экстраполяции – метод прогнозирования, основанный на предположении неизменности среднегодовых темпов роста, среднегодовых абсолютных и относительных приростов.

Методы экстраполяции применяются в демографии для расчета общей численности населения только при отсутствии резких колебаний рождаемости, смертности и миграции.

В реальности неизменные среднегодовые абсолютные приросты могут оставаться таковыми только непродолжительное время, поэтому прогнозирование численности населения с использованием указанной линейной функции может быть использовано только в среднесрочных прогнозах.

Прогноз жилищного строительства

До конца расчетного периода предусмотрен ввод нового жилищного строительства на территории Брыковского муниципального образования. Объем жилой застройки на расчетный период составляет 54,0 тыс.м².

Сценарий предусматривает рост объемов жилищного строительства без выделения дополнительных бюджетных средств и не учитывает роста рынков первичного и вторичного жилья.

3.2. Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения в соответствии с Комплексным планом транспортного обслуживания населения Саратовской области на средне- и долгосрочную перспективу в части пригородных пассажирских перевозок, представлен в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1.

Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения

| № пп | Показатель | Ед.изм. | 2019 год | Прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |
|  |  |  |  | 2024 год | 2037 год |
| Автобусный транспорт |  |  |  |  |  |
| 1. | Среднегодовой пассажирооборот | тыс.пасс/год | 21,1 | 22,0 | 22,2 |

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Автомобильный транспорт

Существенных изменений в автомобильном транспорте к 2037 году не предвидится. Транспортная связь будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение). Внутри населенных пунктов передвижение будет осуществляться общественным, личным транспортом и пешеходным сообщением.

3.4. Прогноз развития дорожной сети муниципального образования

Основными направлениями развития дорожной сети муниципального образования в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог, в соответствии с Генеральным планом муниципального образования:

- нормативного содержания дорог;

- повышения качества и безопасности дорожной сети – расширение проезжих частей, усовершенствование покрытия (асфальтобетон), установка искусственных неровностей.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Будет сохраняться тенденция к увеличению уровня автомобилизации населения, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам массового скопления людей.

Прогноз уровня автомобилизации населения на 1000 человек представлен в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1.

Прогноз уровня автомобилизации

| Наименование | Фактическое положение, ед | 1 этап – 2024 год, ед | 2 этап – 2037 год,ед |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень автомобилизации населения | 271 | 290 | 301 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

Динамика аварийности представлена в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1.

Динамика аварийности

| Наименование показателя | Фактическое положение | Прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап | 2 этап |
|  | 2019 год | 2024 год | 2037 год |
| Дорожно-транспортные происшествия, ед | 7 | 3 | 0 |

Прогноз показателей дорожной безопасности имеет тенденцию к снижению аварийности на расчетный период.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива;

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека засчетсниженияобъемоввоздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

4.Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта

При прогнозировании и построении транспортной модели учитывались прогноз численности населения, экономическое развитие региона, была построена многофакторная модель, по итогам которой сформированы прогнозы по развитию ключевых отраслей транспортного спроса населения на услуги транспортного комплекса.

Прогноз сценарных условий развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разработан на основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально–экономического развития Российской Федерации. При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта 3 (максимальный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития Брыковского муниципального образования. Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение текущего состояния, сложившегося в последний период. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры будут осуществляться в рамках Генерального плана Брыковского муниципального образования. Сценарий характеризуется поддержанием и качественным ремонтом дорожной сети.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории Брыковского муниципального образования предполагается проведение более активной деятельности, направленной на развитие транспортной инфраструктуры. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях развития жилищного фонда, увеличения рабочих мест, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также дальнейшие инвестиции в разработку новых месторождений.

Вариант 3 (максимальный). На территории муниципального образования предполагается проведение более активной политики и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста – строительство промышленных объектов для увеличения числа рабочих мест и привлекательности. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования.

В Программе реализуется базовый вариант - качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий

Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий представлены в таблице 5.1.1. - 5.6.1

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Таблица 5.1.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 1 | Строительство станций технического обслуживания | 2025 | 2025 |
| 2 | Строительство многотопливной станции АЗС (1 станция с 3 колонками) | 2024 | 2025 |
| 3 | Реконструкция моста у с. Никольское | 2026 | 2026 |
| 4 | Реконструкция моста у с. Григорьевка | 2027 | 2027 |
| 5 | Внедрение системы контроля соблюдения правил дорожного движения | 2037 | 2037 |

5.2. Мероприятия по развитию транспорта общественного пользования

Таблица 5.2.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа 2.Мероприятия по развитию транспорта общественного пользования |  |  |  |
| 1 | Установка остановочных павильонов для автобусного транспорта | 2025 | 2026 |

5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Таблица 5.3.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Группа 3.Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства |  |  |  |
| 1 | Организация парковочного пространства вдоль центральных улиц | 2025 | 2025 |

5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения

Таблица 5.4.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Группа 4.Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения |  |  |  |
| 1 | Оборудование пешеходных переходов техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52766-2007, в тч светофорные объекты у социально-значимых объектов | 2021 | 2024 |
| 2 | Организация пешеходно-велосипедных дорожек | 2030 | 2033 |

5.5.Мероприятия по развитию инфраструктуры грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Таблица 5.5.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа 5.Мероприятия по развитию инфраструктуры грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |  |  |  |
| 1 | Закупка подвижного состава коммунальных и дорожных служб. Автогрейдер ГС-14.02 - 1ед. | 2023 | 2023 |

5.6.Мероприятия по развитию сети дорог муниципального образования

Таблица 5.6.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа 6. Мероприятия по развитию сети дорог |  |  |  |
| 1 | Ежегодное мероприятия грейдирования дорог грунтового исполнения по заявкам | 2020 | 2037 |
| 2 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия | 2020 | 2037 |

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Оценка объемов капитальных затрат на реализацию мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры муниципального образования произведена на основании расчетов по удельным капитальным затратам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 1 км автодороги, разработанным на основании сметных данных реализованных объектов – аналогов транспортной инфраструктуры на территории Саратовской области.

Удельные капитальные затраты капитального ремонта и ремонта на 1 км по автодорогам Саратовской области представлены в таблице 6.1. Удельные капитальные затраты строительства на 1 км по автодорогам Саратовской области представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.1

Удельные капитальные затраты капитального ремонта и ремонта на 1 км по автодорогам Саратовской области

| Вид работ | Категория местности (группа сложности строительства) | Категории автодорог |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | III |  | IV |  |  | V |  |
| Тип дорожной одежды |  | капитальный | облегченный | капитальный | облегченный | переходный | облегченный | переходный |
| В ценах 2001 года, миллионов рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт | 1 | 4,66 | 4,89 | 3,61 | 2,52 | 2,35 | 2,27 | 1,15 |
|  | 2 | 5,81 | 6,06 | 4,76 | 3,71 | 2,34 | 3,34 | 2,29 |
|  | 3 | 9,27 | 8,37 | 5,89 | 4,85 | 4,65 | 4,36 | 3,44 |
| Ремонт | 1 | 3,11 | 3,26 | 2,41 | 1,68 | 1,57 | 1,51 | 0,76 |
|  | 2 | 3,87 | 4,04 | 3,18 | 2,47 | 1,56 | 2,22 | 1,53 |
|  | 3 | 6,18 | 5,58 | 3,93 | 3,23 | 3,10 | 2,91 | 2,29 |
| В ценах 1 квартала 2019 года, миллионов рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт | 1 | 29,36 | 30,81 | 22,74 | 15,88 | 14,81 | 14,30 | 7,25 |
|  | 2 | 36,60 | 38,18 | 29,99 | 23,37 | 14,74 | 21,03 | 14,43 |
|  | 3 | 58,40 | 52,73 | 37,11 | 30,56 | 29,30 | 27,49 | 21,67 |
| Ремонт | 1 | 19,59 | 20,54 | 15,18 | 10,58 | 9,89 | 9,53 | 4,79 |
|  | 2 | 24,38 | 25,45 | 20,03 | 15,56 | 9,83 | 14,02 | 9,64 |
|  | 3 | 38,93 | 35,15 | 24,76 | 20,35 | 19,53 | 18,32 | 14,43 |

Таблица 6.2

Удельные капитальные затраты строительства на 1 км по автодорогам Саратовской области

| Вид работ | Категория местности (группа сложности строительства) | Категории автодорог |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | III | IV |  |  | V |  |
| Тип дорожной одежды |  | капитальный | капитальный | облегченный | переходный | облегченный | переходный |
| Протяжение участка, км |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| Дорожно-климатическая зона |  | II |  |  |  |  |  |
| Стоимость строительства 1 км дороги в базовых ценах 2001 года, миллионов рублей | 1 | 7,77 | 6,02 | 4,20 | 3,91 | 3,78 | 1,91 |
|  | 2 | 9,69 | 7,94 | 6,18 | 3,89 | 5,56 | 3,82 |
|  | 3 | 15,44 | 9,82 | 8,08 | 7,75 | 7,27 | 5,73 |
| Стоимость строительства 1 км дороги в ценах 1 квартала 2019 года, миллионов рублей | 1 | 48,95 | 37,93 | 26,46 | 24,63 | 23,83 | 12,03 |
|  | 2 | 61,05 | 50,02 | 38,93 | 24,51 | 35,05 | 24,07 |
|  | 3 | 97,27 | 61,87 | 50,90 | 48,83 | 45,81 | 36,10 |

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий, предлагаемого к реализации при выбранном варианте развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 6.3.

Таблица 6.3.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

предлагаемого к реализации при выбранном варианте развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | годы реализации, в том числе по годам, млн.руб |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2037 |  |
| Группа 1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство станций технического обслуживания | 2025 | 2025 |  |  |  |  |  | 4,5 | Внебюджетные источники |
| 2 | Строительство многотопливной станции АЗС (1 станция с 3 колонками) | 2024 | 2025 |  |  |  |  | 2,9 | 10,0 | Внебюджетные источники |
| 3 | Реконструкция моста у с. Никольское | 2026 | 2026 |  |  |  |  |  | 1,9 | Районный бюджет |
| 4 | Реконструкция моста у с. Григорьевка | 2027 | 2027 |  |  |  |  |  | 2,2 | Районный бюджет |
| 5 | Внедрение системы контроля соблюдения правил дорожного движения | 2037 | 2037 |  |  |  |  |  | 7,5 | Областной бюджет |
| Группа 2.Мероприятия по развитию транспорта общественного пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка остановочных павильонов для автобусного транспорта, 4 ед. | 2025 | 2026 |  |  |  |  |  | 1,2 | Районный бюджет |
| Группа 3.Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация парковочного пространства вдоль центральных улиц | 2025 | 2025 |  |  |  |  |  | 1,5 | Районный бюджет |
| Группа 4.Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование пешеходных переходов техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52766-2007, в тч светофорные объекты у социально-значимых объектов | 2021 | 2024 |  | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  | Районный бюджет |
| 2 | Организация пешеходно-велосипедных дорожек | 2030 | 2033 |  |  |  |  |  | 12,5 | Районный бюджет |
| Группа 5.Мероприятия по развитию инфраструктуры грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Закупка подвижного состава коммунальных и дорожных служб. Автогрейдер ГС-14.02 - 1ед. | 2023 | 2023 |  |  |  | 4,2 |  |  | Районный бюджет |
| Группа 6. Мероприятия по развитию сети дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ежегодное мероприятия грейдирования дорог грунтового исполнения по заявкам | 2020 | 2037 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | Местный бюджет |
| 2 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия | 2020 | 2037 | 0,4 | 0,51 | 0,62 | 0,73 | 0,84 | 7,1 | Районный бюджет |

7.Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем. Оценка эффективности Программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию Программы; степень достижения планируемых значений показателей Программы.

Расчет итоговой оценки эффективности Программы за отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из критериев оценки эффективности Программы: 1-й этап – расчет P1 – оценки эффективности Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию программы»; 2-й этап – расчет P2 – оценки эффективности Программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей программы»; 3-й этап – расчет Pитог – итоговой оценки эффективности Программы.

Итоговая оценка эффективности Программы (Pитог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности Программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации Программы.

Расчет P1 – оценки эффективности Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию программы» осуществляется по следующей формуле: P1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%,

где: Vфакт – фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию программы за отчетный год;

Vпл – плановый объем бюджетных средств на реализацию программы в отчетном году;

u – сумма «положительной экономии». К «положительной экономии» относится: экономия средств бюджетов в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

Интерпретация оценки эффективности Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию программы» осуществляется по следующим критериям: программа выполнена в полном объеме, если P1 = 100%; программа в целом выполнена, если 80% < P1 < 100%; программа не выполнена, если P1 < 80%.

Расчет P2 – оценки эффективности Программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей программы» осуществляется по формуле: P2 = SUM Ki / N, i = 1 (2),

где:

Ki – исполнение i планируемого значения показателя программы за отчетный год в процентах;

N – число планируемых значений показателей программы.

Исполнение по каждому показателю Программы за отчетный год осуществляется по формуле: Ki = Пi факт / Пi пл * 100%,

где: Пi факт – фактическое значение i показателя за отчетный год;

Пi пл – плановое значение i показателя на отчетный год.

В случае, если фактическое значение показателя превышает плановое более чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю Программы за отчетный год осуществляется по формуле: Ki = 100%.

В случае, если планом установлено значение показателя равное нулю, то при превышении фактического значения показателя плана расчет исполнения по каждому показателю осуществляется по формуле: Ki = 0%.

Интерпретация оценки эффективности Программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей программы» осуществляется по следующим критериям: программа перевыполнена, если P2 > 100%; программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 < 100%; программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95% программа не выполнена, если P2 < 75%.

Итоговая оценка эффективности программы осуществляется по формуле:

Pитог = (P1 + P2) / 2,

где: Pитог – итоговая оценка эффективности программы за отчетный год.

Интерпретация итоговой оценки эффективности Программы осуществляется по следующим критериям: P итог > 100% высокоэффективная; 90% < P итог < 100% эффективная; 75% < P итог < 90% умеренно эффективная; P итог < 75% неэффективная.

Результаты итоговой оценки эффективности Программы (значение P итог) и вывод о ее эффективности (интерпретация оценки) представляются вместе с годовыми отчетами, а отдел экономики Администрации Брыковского муниципального образования.

В таблице 7.1. представлены целевые индикаторы на планируемый период.

Таблица 7.1.

Целевые индикаторы на планируемый период

| Мероприятия | Наименование индикатора | Фактический показатель | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2019 год | 2037 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | Число транспортно-пересадочных узлов | 0 | 0 |
|  | Пассажиропоток автобусного транспорта внутри муниципального образования в год (тыс. пассаж/год) | 21,1 | 22,2 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | 300 | 350 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Количество обустроенных пешеходных переходов | 0 | 4 |
|  | Число велодорожек | 0 | 0 |
|  | Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | 0 | 0 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; | Число мест стоянок большегрузного транспорта | 0 | 0 |
|  | Число мест стоянок транспорта коммунальных служб | 1 | 1 |
|  | Число мест стоянок транспорта дорожных служб | 1 | 1 |
| Мероприятия по развитию сети дорог | Общая площадь улично-дорожной сети (улиц, проездов, набережных и т.п.), м² | 103,84 | 103,84 |
|  | Протяженность автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | 16,051 | 16,051 |
|  | Протяженность автодорог общего пользования местного значения из щебня | 0 | 0 |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | 7 | 0 |
|  | Количество светофорных объектов регулирования перекрестков, шт. | 0 | 0 |
|  | Количество установленных дорожных знаков, ед. | 0 | 8 |
| Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем | Число внедренных ИТС | 0 | 1 |

8.Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере развития транспортной инфраструктуры на территории

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов. Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы следующие составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги.

Развитие транспорта на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, областных, муниципальных.

Транспортная система муниципального образования является элементом транспортной системы Саратовской области, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования.

Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры. Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию, предусмотренных Программой, объектов транспортной инфраструктуры для цели обеспечения нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей в муниципальном образовании. В целях совершенствования правового и информационного обеспечения деятельности в сфере развития транспортной инфраструктуры на территории Брыковского муниципального образования предлагается ряд мероприятий по институциональным преобразованиям:

1. Рассмотреть возможность выделения в структуре управления Администрации конкретного подразделения (возможно отдел в управлении ЖКХ), отвечающего и координирующего деятельность в сфере транспорта и безопасности дорожного движения, так как эти два вопроса являются неделимыми в основах организации перевозок, как пассажиров, так и грузов. Отдельное структурное подразделение позволит более быстро и качественно решать поставленные задачи в сфере транспортной инфраструктуры.

2. Организовать антитеррористическую комиссию, в рамках которой отслеживать и контролировать на своем уровне исполнение Федерального закона от 09.02.2007 № 16 ФЗ «О транспортной безопасности» с целью организации взаимодействия предприятий, работающих в сфере транспорта с территориальными подразделениями МВД и ФСБ. С руководителями предприятий, занятых в сфере транспортных пассажирских перевозок, необходимо постоянно проводить работу по реализации дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности жителей муниципального образования и усиление защищенности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры от угроз террористического характера.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Брыковского муниципального образования являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.